## Slide 1: ‘Oh-la-la’ Next-level Scrum-like Agile Process
CMMI ja ketterät prosessit
Team Milloinviimeks

## Slide 2: CMMI
Kypsyystasomalli
  Määrittää tarkasti sen mitä laadukkaaseen ohjelmistokehitystyöhön vaaditaan
  Ei ota kantaa siihen kuinka vaatimukset täytetään
  Sisältää 25 avainprosessia jotka on jaettu viiteen eri kypsyystasoon
Kun yritys täyttää tietyn kypsyystason asettamat vaatimukset, voidaan sanoa että yritys on saavuttanut kyseisen kypsyystason

## Slide 3: CMMI vs Agile (jatkuu …)
CMMI | Agile
Mittaus prosessikeskeistä | Mittaus asiakas-tuotekeskeistä
Kurinalaista, paljon sääntöjä | Vähän sääntöjä, luovaa
Vältetään riskejä | Otetaan riskejä
Kommunikoidaan organisaatiotasolla, suuressa mittakaavassa | Kommunikoidaan henkilöiden välillä, pienissä ryhmissä
Tietämys dokumenteissa, standardoitua | Tietämys ihmisillä, kehittyvää ja väliaikaista
Ydinarvot

## Slide 4: CMMI vs Agile (jatkuu …)
CMMI | Agile
Kehitys kypsyystasojen mukaan | Innovaatio tuo kehitystä
Kypsyys määräytyy ennakoitavuudella | Dynaamisuus = kypsyys
Sääntöjen täytyy noudattaa tarkasti | Joustavuus sääntöjen noudattamisessa
Päätöksen teko ryhmissä | Päätökset yksilötasolla
Näkökulma laaja, organisaatiotasolla | Näkökulma pieni, keskittyy tuotteeseen
Luonteenpiirteet

## Slide 5: CMMI vs Agile (jatkuu …)
CMMI | Agile
Hyvin kuvattua | Vakiintuneet käytännöt
Kvantitatiivinen | Kvalitatiivinen
Yleisiä periaatteita noudattava, universaali | Tilanteen mukaan
Aktiviteetit | Tuote
Strateginen | Taktinen
Riskeihin varaudutaan | Riskeihin reagoidaan
Lähestymistapa

## Slide 6: CMMI vs Agile
CMMI | Agile
Sisäinen, säännöt | Ulkoinen, innovaatiot
Ennustettavuus | Tehokkuus
Vakaus | Nopeus
Fokus

## Slide 7: Yhtäläisyyksiä
Tähtäävät organisaation tehokkuuteen
Suunnitelmallisia
Kummatkin sisältävät sääntöjä ja niiden rikkomisella voi olla pahoja seuraamuksia
Eivät sovi kaikkiin projekteihin, kummallakaan ei voi tappaa ihmissutta

## Slide 8: CMMI ja ketteryys
CMMI:stä sopii ketteriin prosesseihin seuraavat käytännöt
  Ei-toiminnalliset vaatimukset
  Tuote-arkkitehtuurit
  Mittaaminen ja analysointi
  Tuotteeseen liittymättömien tehtävien suunnittelu
  Riskien hallinta
  Organisaation oppiminen

## Slide 9: ‘Oh-la-la’-prosessi
Prosessin lähtökohtana on korostaa ketteryyttä ja kykyä reagoida muuttuviin olosuhteisiin
Tiimi noudattaa prosessissa kuvattuja ohjeita projektin toteutuksessa
Muilta osin tiimi voi sopia projektikohtaisesti toimintatavoista
Tiimin sisäiset roolit ovat dynaamisia

## Slide 10: Kokoukset (jatkuu …)
Tiimi pitää ainakin kaksi kokousta per sprintti
Kokousten päätökset kirjataan pöytäkirjaan
Tiimi pitää yhteyttä päivittäin sovittuina työpäivinä
Kokouksissa tiimin kaikki jäsenet pyrkivät olemaan läsnä

## Slide 11: Kokoukset (jatkuu …)
Ensimmäinen tapaaminen
  Käydään läpi sprint backlog
  Sovitaan tehtävät
Toinen tapaaminen (review)
  Katselmoidaan tehty koodi ja dokumentit
  Varmistetaan metriikan tulokset
  Mitä saatiin aikaan ja mitä jäi tekemättä
  Laaditaan seuraavan sprintin sprint backlog

## Slide 12: Kokoukset
Retrospektiivi
  Sprint päätellään retrospektiiviin jossa käydään läpi mikä meni hyvin, mikä huonosti
  Luodaan ryhmähenkeä

## Slide 13: Kehitystyö
Tapaamisten välissä ohjelmoidaan ja suoritetaan muut tehtävät
Ohjelmointi tapahtuu parikoodauksena aina kun mahdollista
Koodauksessa toteutamme Behavior Driven Development (tai BDD) ketterää ohjelmiston kehitystekniikkaa

## Slide 14: Dokumentit (jatkuu …)
Laadunvarmennussuunnitelma
  Projektin alussa laaditaan laadunvarmennussuunnitelma voimassa olevien laatuperiaattiden (laatukäsikirja, yleiset periaatteet) pohjalta.
  Laadunvarmennussuunnitelmaa täydennetään projektin edetessä
  Tiimi valvoo laadunvarmennussuunnitelman noudattamista projektin aikana

## Slide 15: Dokumentit
Product Backlog
  Luodaan projektin aloitustapaamisen jälkeen, kun ohjelmiston vaatimukset ovat selvillä
Sprint Backlog
  Viikon toisella tapaamiskerralla pidetään sprint review ja laaditaan seuraavan sprintin sprint backlog

## Slide 16: DEMO