## Slide 1: Riskit ja laatuyhteenveto
Miten ketterästi kohdataan riskit? Miten tiimin laadunvarmistus onnistui?

## Slide 2: Riskienhallinta ketterissä prosesseissa
Riskienhallinta on oleellinen osa perinteisten projektien projektinhallintaa. Miten riskienhallinta sopii ketteriin prosesseihin?

## Slide 3: Riskienhallinta
Tunnistetaan onnistumista uhkaavat riskit
Analysoidaan tunnistetut riskit
  toteutumisen todennäköisyys
  toteutumisen vaikutukset
Suunnitellaan vastatoimet
  välttäminen
  vaikutusten minimointi
  jatkosuunnitelmat
Seurataan ja päivitetään riskejä projektin ajan
  riskienhallinnan ylläpito

## Slide 4: Tunnistetut riskit
Riski | Selitys | P | V | Vastatoimet ennen | jälkeen
Sairastuminen | Odottamaton poissaolo. Mahdollisesti kyetään nakittamaan kotitehtäviä. | 0,5 | 0,4 | Lepimpää flunssaisille, ettei oireet pahene (lepoa). | Nakitetaan sairaillekin töitä, mutta annetaan levätäkin.
Matkat / poissaolot | Ennakkoon tiedossa olevat poissaolot. Kaikki tietää omista menemisistään, mutta muille infoaminen ei olekaan niin triviaalia. | 1 | 0,1 | Pyritään tietämään ajoissa matkoista. | Jaetaan tehtävät lopuille ja pidetään huoli ettei matkat veny.
Aikataulu ;FAIL | Aikataulun teossa määritellään tehtäviin menevä aika. Yllätykseksi tunnit eivät välttämättä vastaakaan todellisuutta, tai muita syitä ilmenee miksei tehtäviä saada tehdyksi aikataulussa. | 0,2 | 0,6 | Pyritään tekemään joustavaa aikataulua. Sairastumiset, poissaolot, tapaamisien peruuntumiset vaikeuttavat tarkan aikataulun suunnittelua. Jätetään ilmaa viikkosuunnitteluun. | Muutetaan aikataulua, siirretään tehtäviä seuraavaan Sprinttiin. Pahimmassa tapauksessa pohditaan myös backlogin karsimista.
Asiakas haluaa lisää toimintoja | Asiakas keksii kesken projektin haluavansa jonkin tietyn toiminnon. Pienienkin toimintojen tuottaminen vie aikaa. Ne täytyy suunnitella toteuttaa ja testata. | 0,3 | 0,7 | Varaudutaan aikataulun joustavuudella. Kehitetään mahdolliset toiminnot mahdollisimman aikaisin asiakkaan kanssa. Lyödään lukkoon toimintolistaus. | Tehdään tärkeysjärjestys olemassa olevista toiminnoista. Toteutetaan toiminnot listan mukaisessa järjestyksessä.

## Slide 5: Laatuyhteenveto
Ryhmä kertoo, miten laadunvarmistus toteutui projektissa ja miten se näkyy ohjelmiston laadussa.

## Slide 6: Mittarien kertomaa
Mitä luvattiin? | Mitä tuli tehtyä?
Testikattavuus ≥ 99% | 100%
Kaikki testit menevät läpi | Kyllä, 90 steppiä, 3 speksiä
Sakuro ≤ 11 | ≤ 8
Flay ≤ 1000 | 623
Flog ≤ 40 | Ka 6,5; top-5% 17,75
Koodia 50 riviä/h | 75 riviä/h
Virheitä/loc 0,05 | 0,0062
Työaika/sprint: ≥16 h | Ka 21,97h; alin 18h; ylin 25,5h

## Slide 7: Demo
Valmis!

## Slide 8: Käytettävyyshavaintojen selvityksiä

## Slide 9: Käliongelma
Rekisteröityminen ei kirjaa samalla sisälle vaan heittää login-ikkunaan
Logout toiminnallisuutta ei meinannut löytyä
Kieli, englanninkieliset termit, instance ja occasion eivät kerro mistä on kyse.
Poisto: occasion ja event toiminnallisuuden eroa vaikea tajuta
Multipass! sisäänkirjautumisen jälkeen aiheutti hämmennystä
Sekavaa koska lisätään tapahtuma, koska tapahtuman instanssi